Go Livoo

Relatório de Segurança

Avaliação de Vulnerabilidades — API Routes

golivoo.com.br

Abril / 2026

| 1 CRÍTICA | 3 ALTA | 3 MÉDIA | 3 BAIXA |
| --- | --- | --- | --- |

Total: 10 vulnerabilidades identificadas em 16 rotas de API

# 1. Escopo da Avaliação

Este relatório documenta as vulnerabilidades de segurança identificadas nas rotas de API do projeto Go Livoo (Next.js App Router, hospedado na Vercel). A análise cobriu todas as 16 rotas em app/api/, com foco em controle de acesso, proteção contra abuso, integridade de dados e gestão de segredos.

### Rotas analisadas

| Rota | Método | Função |
| --- | --- | --- |
| /api/airports | GET | Autocomplete de aeroportos via Travelpayouts |
| /api/cheap-flights | GET | Passagens baratas por origem (Travelpayouts) |
| /api/event-prices | GET | Preços de voos para destinos de eventos |
| /api/events | GET | Lista de eventos curados |
| /api/experiences | GET | Experiências por destino |
| /api/eventbrite | GET | Eventos via API Eventbrite |
| /api/flights | GET | Busca de voos com validação IATA |
| /api/hotel-deals | GET | Ofertas de hotéis por região (Hotellook/Travelpayouts) |
| /api/hotels | GET | Busca de hotéis |
| /api/cep | GET | Consulta de CEP |
| /api/prep | GET/POST | Checklist de documentação de viagem |
| /api/prep/checkout | POST | Sessão de pagamento Stripe (R$ 39) |
| /api/roteiro | POST | Geração de roteiro com IA (Claude) |
| /api/user-profile | GET/POST | Perfil do usuário (requer auth Clerk) |
| /api/waitlist | POST | Cadastro na lista de espera |
| /api/social/publish | POST | Webhook Sanity → Instagram/Facebook |

# 2. Resumo Executivo

A postura de segurança geral do projeto é moderada. A maioria das rotas de alto risco (pagamento, IA, perfil de usuário) já possui rate limiting e validação de entrada. Contudo, foram identificadas 10 vulnerabilidades que requerem atenção, incluindo uma crítica que pode resultar em custos financeiros diretos caso explorada em produção.

As vulnerabilidades estão distribuídas conforme o quadro abaixo:

| Severidade | Qtde | Descrição resumida |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICA | 1 | Webhook social/publish aceita qualquer POST quando secret não configurado |
| ALTA | 3 | Dados da waitlist perdidos em cold start; rate limiting ausente em rotas com quota de API |
| MÉDIA | 3 | Ausência de rate limiting em rotas públicas; parâmetro origin não validado; env var faltando em checkout |
| BAIXA | 3 | Ausência de schema validation no webhook; dados sensíveis em .env.local; CORS não configurado |

# 3. Vulnerabilidades Detalhadas

| ID | Severidade | Rota | Detalhes |
| --- | --- | --- | --- |
| V-01 | CRÍTICA | /api/social/publish | Bypass de autenticação no webhook Sanity A função verifySanitySignature retorna true quando a variável de ambiente SANITY_WEBHOOK_SECRET não está configurada. Se esta variável estiver ausente em produção, qualquer pessoa pode enviar uma requisição POST ao endpoint e acionar o fluxo completo: geração de legenda com IA (custo Anthropic) + publicação no Instagram e Facebook. Trecho vulnerável: if (!secret) return true // sem secret: aceitar (dev) Correção: Trocar o retorno para false quando o secret não estiver configurado. Adicionalmente, garantir que SANITY_WEBHOOK_SECRET está definido nas env vars da Vercel (Settings → Environment Variables). Impacto potencial: Custo financeiro direto (chamadas à API da Anthropic), publicações indevidas nas redes sociais, dano reputacional. |
| V-02 | ALTA | /api/waitlist | Armazenamento em sistema de arquivos efêmero (Vercel) A rota escreve leads em data/waitlist.json via fs.writeFileSync. No ambiente serverless da Vercel, o sistema de arquivos é descartado a cada cold start — os dados de cadastro são silenciosamente perdidos sem qualquer erro visível. Correção: Migrar para armazenamento persistente: banco de dados (ex.: Supabase, PlanetScale, Vercel KV/Postgres) ou serviço de email marketing (ex.: Resend Audiences, ConvertKit). Como solução rápida, usar a própria chave RESEND_API_KEY já presente no projeto para adicionar contatos via Resend Contacts API. |
| V-03 | ALTA | /api/hotel-deals | Sem rate limiting — risco de esgotamento de quota da API O endpoint não possui nenhum limitador de requisições. Chamadas em massa podem esgotar a quota do TRAVELPAYOUTS_TOKEN, tornando o serviço de hotéis indisponível para todos os usuários. O token também ficaria exposto via logs de erros excessivos. Correção: Adicionar createRateLimiter("hotel-deals", { maxRequests: 20, windowMs: 60_000 }) — o utilitário já existe em lib/rate-limit.ts e é usado em outras rotas. Revalidate de 6h no fetch já mitiga parte do problema, mas não protege contra ataques diretos à rota. |
| V-04 | ALTA | /api/cheap-flights | Sem rate limiting + parâmetro origin sem validação IATA Além de não ter rate limiting (mesma exposição de quota da V-03), o parâmetro ?origin= não é validado contra o padrão IATA de 3 letras. Valores arbitrários são enviados diretamente à API do Travelpayouts, podendo causar erros inesperados e facilitar enumeração de rotas. Correção: Adicionar rate limiting (createRateLimiter). Validar origin com isValidIATA() — função já disponível em lib/rate-limit.ts — retornando 400 para valores inválidos. |
| V-05 | MÉDIA | /api/airports | Sem rate limiting em endpoint de autocomplete Embora a rota não exponha credenciais e faça fallback para lista estática, a ausência de rate limiting permite uso como vetor de DoS (flood de requisições) ou crawling automatizado de aeroportos via força bruta. O parâmetro ?q= já limita a 50 chars, o que é positivo. Correção: Adicionar rate limiting leve: createRateLimiter("airports", { maxRequests: 60, windowMs: 60_000 }). Severidade baixa se usada isoladamente, mas contribui para a superfície de ataque geral. |
| V-06 | MÉDIA | /api/event-prices | Sem rate limiting (mitigado parcialmente por ISR) A rota não possui rate limiting. Apesar do revalidate = 21600 (ISR de 6h) proteger contra chamadas excessivas para a API upstream, requisições diretas ao endpoint Next.js contornam o cache e atingem o handler. Correção: Adicionar createRateLimiter("event-prices", { maxRequests: 30, windowMs: 60_000 }). ISR é suficiente para uso normal mas não substitui proteção no handler. |
| V-07 | MÉDIA | /api/prep/checkout | Variável NEXT_PUBLIC_URL não documentada como obrigatória A success_url do Stripe usa process.env.NEXT_PUBLIC_URL ?? "http://localhost:3000". Se esta env var não estiver configurada na Vercel, o redirecionamento pós-pagamento aponta para localhost, quebrando o fluxo de compra silenciosamente — o pagamento é processado mas o usuário não é redirecionado. Correção: Adicionar NEXT_PUBLIC_URL às env vars da Vercel com valor https://golivoo.com.br. Incluir verificação no início do handler: if (!process.env.NEXT_PUBLIC_URL) return NextResponse.json({ error: "URL não configurada" }, { status: 503 }). |
| V-08 | BAIXA | /api/social/publish | Ausência de schema validation no payload do webhook O corpo do webhook é parseado como any sem validação de schema (Zod ou similar). Campos inesperados ou malformados são passados diretamente para a query GROQ do Sanity. O docId é validado com regex, o que mitiga injection, mas outros campos não são verificados. Correção: Adicionar validação Zod: z.object({ _id: z.string().regex(/^[a-zA-Z0-9._-]+$/), documentId: z.string().optional() }). Rejeitar payloads que não passem na validação com status 400. |
| V-09 | BAIXA | .env.local (global) | Segredos de produção armazenados localmente Chaves como RESEND_API_KEY, TRAVELPAYOUTS_TOKEN e o SANITY_EDITOR_TOKEN criado para este projeto estão presentes no .env.local do repositório. Se o arquivo for acidentalmente commitado (ex.: remoção errada de .gitignore), todos os segredos ficam expostos. Correção: Verificar que .env.local está listado no .gitignore (confirmado). Rotacionar SANITY_EDITOR_TOKEN imediatamente após uso (token com permissão de Editor não deve permanecer ativo). Confirmar que todos os segredos estão configurados nas env vars da Vercel e remover do .env.local local se não necessários para desenvolvimento. |
| V-10 | BAIXA | Todas as rotas | Headers de segurança HTTP não configurados O projeto não define headers como Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy ou Permissions-Policy. Embora a Vercel adicione alguns por padrão, a ausência de configuração explícita deixa a política de segurança indefinida. Correção: Adicionar headers de segurança no next.config.js usando o bloco headers(). CSP é o mais impactante: previne XSS e injeção de conteúdo. Ferramentas como securityheaders.com podem validar a configuração após o deploy. |

# 4. Plano de Ação Priorizado

As correções estão organizadas em três fases, priorizando impacto de negócio e complexidade de implementação.

## Fase 1 — Imediata (até 48 horas)

Corrija os problemas que podem causar dano financeiro ou perda de dados agora.

| ID | Arquivo | Ação | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| V-01 | social/publish | Alterar if (!secret) return true → return false. Configurar SANITY_WEBHOOK_SECRET na Vercel. | 15 min |
| V-09 | .env.local | Revogar SANITY_EDITOR_TOKEN no painel manage.sanity.io → API → Tokens. Confirmar que todos os segredos estão nas env vars da Vercel. | 10 min |
| V-07 | prep/checkout | Configurar NEXT_PUBLIC_URL=https://golivoo.com.br nas env vars da Vercel. Adicionar verificação de existência no handler. | 15 min |

## Fase 2 — Curto prazo (até 1 semana)

Implemente os controles de acesso faltantes e corrija o armazenamento de dados.

| ID | Arquivo | Ação | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| V-02 | waitlist | Migrar para Resend Contacts API (reusa RESEND_API_KEY existente) ou Vercel KV. Remover dependência de fs.writeFileSync. | 2-3h |
| V-03 | hotel-deals | Adicionar createRateLimiter("hotel-deals", { maxRequests: 20, windowMs: 60_000 }) no topo do handler GET. | 20 min |
| V-04 | cheap-flights | Adicionar rate limiting + validação isValidIATA(origin) com retorno 400 para valores inválidos. | 30 min |
| V-05 | airports | Adicionar createRateLimiter("airports", { maxRequests: 60, windowMs: 60_000 }). | 10 min |
| V-06 | event-prices | Adicionar createRateLimiter("event-prices", { maxRequests: 30, windowMs: 60_000 }). | 10 min |

## Fase 3 — Médio prazo (até 1 mês)

Aplique hardening geral e boas práticas de segurança.

| ID | Arquivo | Ação | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| V-08 | social/publish | Adicionar validação Zod no payload do webhook. Tipar payload corretamente, remover any. | 1h |
| V-10 | next.config.js | Configurar security headers: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy. Avaliar CSP. | 2-3h |
| — | Geral | Avaliar migração do rate limiter in-memory para solução distribuída (Upstash Redis) para consistência entre instâncias serverless. | 3-4h |

# 5. Trechos de Código para Correção

## V-01 — Corrigir bypass do webhook

Em app/api/social/publish/route.ts, linha 30:

| ANTES (vulnerável) | DEPOIS (corrigido) |
| --- | --- |
| const secret = process.env .SANITY_WEBHOOK_SECRET if (!secret) return true // aceita sem secret — INSEGURO | const secret = process.env .SANITY_WEBHOOK_SECRET if (!secret) return false // rejeita sem secret — SEGURO |

## V-03/04/05/06 — Adicionar rate limiting

Modelo de adição de rate limiting (já implementado em outras rotas, replicar nas afetadas):

Padrão de implementação (lib/rate-limit.ts já existente)

import { createRateLimiter } from '@/lib/rate-limit' const rateLimit = createRateLimiter('hotel-deals', { maxRequests: 20, // ajustar por rota windowMs: 60_000, // 1 minuto }) export async function GET(req: NextRequest) { const blocked = rateLimit(req) if (blocked) return blocked // 429 Too Many Requests // ... resto do handler }

## V-02 — Migrar waitlist para Resend Contacts

Substituição de fs.writeFileSync por chamada à Resend Contacts API (aproveita a chave já existente):

app/api/waitlist/route.ts — substituir lógica de arquivo por:

const resend = new Resend(process.env.RESEND_API_KEY) // Adicionar contato à lista de espera await resend.contacts.create({ email: body.email, firstName: body.name ?? '', audienceId: process.env.RESEND_AUDIENCE_ID, }) // Criar RESEND_AUDIENCE_ID em resend.com → Audiences → Create

# 6. Pontos Positivos Identificados

O projeto demonstra boas práticas de segurança em várias áreas. Os seguintes controles já estão implementados corretamente:

- Rate limiting implementado em 8 das 16 rotas usando utilitário centralizado (lib/rate-limit.ts)

- Autenticação Clerk obrigatória em /api/user-profile com verificação de identidade

- Sanitização de input contra prompt injection em /api/roteiro (proteção contra ataques ao modelo de IA)

- Validação IATA e de datas em /api/flights antes de chamar a API externa

- Endpoint /api/sanity-check desabilitado (retorna 404) — boa prática de não expor diagnósticos em produção

- Validação de docId com regex em /api/social/publish antes de passar para query GROQ

- Verificação de assinatura HMAC-SHA256 implementada no webhook (quando secret está configurado)

- Uso de Stripe Checkout Session no lugar de processamento próprio de cartão — PCI DSS delegado ao Stripe

- Metadata do Stripe usada em vez de query params na URL de sucesso — evita vazamento de dados em logs

- Limite de tamanho de input em /api/airports (?q= truncado em 50 chars) e /api/roteiro (1000 chars)

# 7. Nota sobre Rate Limiting em Serverless

O rate limiter atual (lib/rate-limit.ts) usa armazenamento em memória (Map JavaScript). Em ambiente serverless como a Vercel, cada instância da função tem sua própria memória isolada — o que significa que o limite de requisições não é compartilhado entre instâncias paralelas.

Na prática, com tráfego baixo a moderado (como o Go Livoo atualmente), isso é aceitável: a maioria das requisições de um mesmo usuário provavelmente cai na mesma instância. Mas se o tráfego crescer ou houver ataques coordenados, o limite pode ser contornado.

Para produção com alto tráfego, considerar migração para Upstash Redis (plano gratuito disponível) que oferece rate limiting distribuído compatível com serverless. A Vercel tem integração nativa com Upstash.

Documento gerado em: 30 de Abril de 2026   |   Classificação: Confidencial — Uso interno